**MAKALAH**

**“PROJEK APLIKASI MOVIE”**

****

**DISUSUN OLEH**

**ALFIN (211110493)**

**FELIX WINARTHA (211111729)**

**FIKRI DWI RAMADHANHI SARAGIH (211112189)**

UNIVERSITAS MIKROSKIL

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

2022/2023

**DAFTAR ISI**

**COVER………………………………………………………………………………………………………………….**

**DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………**

**BAB I :**

**PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………….**

1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik…………………………………………………………………….

**BAB II :**

**PEMBAHASAN………………………………………………………………………………………………………**

2.1 Tabel Product Backlog……………………………………………………………………………………

2.2 Tabel Sprint Backlog………………………………………………………………………………………

2.3 Tabel Report Daily Scrum Meeting…………………………………………………………………

2.4 Laporan Hasil Sprint Review…………………………………………………………………………..

2.5 Laporan Hasil Sprint Retrospective………………………………………………………………..

2.6 Screenshoot Board Trello………………………………………………………………………………

**BAB III :**

**PENUTUP………………………………………………………………………………………………………………**

3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………….

3.2 Saran………………………………………………………………………………………………………………

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Pemilihan Topik**

Latar belakang kami dalam pemilihan topik ialah dikarenakan sekarang merupakan jaman dimana semua menjadi serba modern dan mudah karena kemajuan teknologi.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Tabel Product Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | AS A.. | I WANT TO.. | SO THAT.. | PRIORITY | ESTIMATION |
| 111 | Pengguna | Dapat melakukan pendaftaran akun | Saya tidak kehilangan akun saya | HIGH | 8 |
| 112 | Pengguna | dapat melihat daftar film/movie yang sedang populer saat ini | Saya dapat lebih mudah dalam memilih film/movie | MEDIUM | 3 |
| 113 | Pengguna | Dapat melakukan pencarian film/movie | Saya dapat mencari film yang saya sukai | MEDIUM | 5 |
| 114 | Pengguna | Dapat melihat dan memutar film/movie | Saya dapat menonton film/movie | HIGH | 10 |
| 115 | Pengguna | Dapat melakukan Login setelah daftar akun | Saya dapat lebih mudah masuk ke aplikasi | HIGH | 11 |
| 116 | Pengguna | Dapat melakukan pause pada film/video | Saya dapat menghentikan film/movie dengan mudah | MEDIUM | 7 |
| 117 | Pengguna | Dapat melihat Detail Movie | Saya bisa memilih dan melihat informasi mengenai film/movie | MEDIUM | 6 |
| 118 | Pengguna | Dapat melihat list pemain-pemain pada film/movie yang sedang diputar | Saya dapat mendapatkan informasi seputar pemeran pada movie/film | LOW | 2 |